**Silnice II/437 Přáslavice - Lipník projde po 60 letech rekonstrukcí**

* Úsek od křižovatky na hřbitov do Bystřice až po konec Kocourovce bude uzavřen od 8.4. do 15.11.2024
* I. etapa ke křižovatce do Mrskles od 8.4. do 15.7.24
* II. etapa od křižovatky do Mrskles po konec Kocourovce od 15.7. do 15.11.24
* křižovatka na Mrsklesy bude s omezením průjezdná
* v centru obce bude objízdná trasa, dá se očekávat zvýšený provoz
* v úseku Přáslavice - Velký Újezd bude dálnici možno použit bez známky
* v uzavřeném úseku (tj. kolem státní silnice) po obou stranách se nebude dát parkovat ani vyjíždět a vjíždět
* po silnici od hodin dolů obcí bude zákaz zastavení

📌11. března začne stavba vodovodu na Kocourovec, která bude předcházet rekonstrukci silnice